프로젝트 완료 보고서

주제 : ByteCoin

팀장: 권태준

작업자: 김혜은, 김휘람 (가나다 순)

최초 작성일: 2020/10/20

최근 수정일: 2020/10/28

| GitHub | https://github.com/WebByteCoin/ByteCoin |
| --- | --- |

# 0. 목차

| 1. 프로젝트 기본정보 |  |  | p.3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. 요구사항 정의서 |  |  | p.4 |
|  | 2.1 현행분석 및 요구사항 정의서 |  |  |
|  | 2.2 요구사항 상세 |  |  |
| 3. 업무분담 |  |  | p.5 |
| 4. 설계사양서 |  |  | p.6 |
|  | 4.1 프로세스 |  |  |
|  | 4.2 테이블 구조 |  |  |
|  | 4.3 네이밍 규칙 |  |  |
|  | 4.4 디렉토리 구조 |  |  |
|  | 4.5 패키지 구조 |  |  |
|  | 4.6 ERD |  |  |
| 5. 개발/서비스 환경 |  |  | p.10 |
| 6. 애플리케이션 |  |  | p.11 |
|  | 6.1 애플리케이션 프로시저 |  |  |
|  | 6.2 서버 및 기타 설정 |  |  |
| 7. 보완할 점 |  |  | p.12 |
| 8. 참조 |  |  | p.13 |

※ 왼쪽의 문서 개요를 클릭하시면 쉽게 이동이 가능합니다(총 17페이지)

# 1. 프로젝트 기본정보

| 프로젝트명 | ByteCoin |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 개발기간 | ● 2020/10/08 - 2020/10/23 (16일) |  |  |
|  | 2020/10/08 -10/12 | -프로젝트 생성 및 주제 선정 |  |
|  | 2020/10/12 - 10/13 | -프로젝트 방향 설정 및 역할 분담 |  |
|  | 2020/10/14 - 10/19 | -기본 프레임 코드 작성 |  |
|  | 2020/10/19 - 10/20 | -분담 분야 코드 작성 및 -코드통합 |  |
|  | 2020/10/20 - 10/27 | -테스트, 오류 수정 및 보완(코드 개선) -기능 개선(코드 추가) |  |
|  | 2020/10/20 - 10/28 | -완료보고서 작성 |  |
| 개발목적 | 최근 이슈인 가상화폐가 무엇인지 또 주요 가상화폐로는 무엇이 있는지 소개하고, 가상화폐 거래를 하는 데에 도움이 되는 커뮤니티 공간을 제공한다. 1. 가상화폐에 대한 소개 페이지를 제공하여, 가상화폐를 처음 접하는 사람도 이해할 수 있도록 돕는다. 2. 주요 가상화폐 거래소를 소개한다. 3. 국내외의 다양한 암호화폐 거래소의 API정보를 사용하여 시세 출력 및, 환율 계산 기능을 제공하여 거래에 도움을 준다. 4. 회원가입, 게시판 기능 등 커뮤니티 기능을 제공하여 암호화폐 거래자 간 커뮤니케이션이 원활 할 수 있도록 도움을 준다. 5. 데스크톱, 모바일 등 어떤 환경에서도 손쉬운 이용이 가능하도록 최적화된 기술을 제공한다. |  |  |
| 개발방식 | ●지속적인 점검과 개선을 통한, 점진적이고 유연한 방법론 추구 |  |  |

# 2. 요구사항 정의서

# 2.1 현행분석 및 요구사항 정의서

[사용 환경_데스크톱]

OS: 윈도우7 혹은 10 / 프로세서: 1 ~ 3 GHz / 메모리: 2GB(x64) / HDD: 250~500GB /

VGA:  내장그래픽, 다이렉트x9 이상 / 디스플레이: 800 x 600 혹은 1024 x 768 / 브라우저: 크롬 혹은 IE

[사용 환경_스마트 디바이스]

OS: iOS 혹은 안드로이드 / 프로세서: 0.5~2GHz / 메모리: 1~2GB(x86) / HDD: 16~64GB / VGA: 내장그래픽 / 디스플레이 640 x 1136 혹은 768 x 1024 / 브라우저: 사파리 혹은 크롬

[요구사항 정의서]

| 구분코드 | 사용자 요구사항 | - |
| --- | --- | --- |
| 1 | 다양한 코인 시세 정보를 확인할 수 있어야 한다. |  |
| 2 | 다양한 디바이스에서 불편함 없이 접속할 수 있어야 한다. |  |
| 3 | 의견을 공유할 수 있는 커뮤니티 공간이 필요하다. |  |
| 4 | 회원가입 기능으로 어느정도 커뮤니티 관리가 필요하다. |  |
| 5 | 암호화폐가 무엇인지 모르는 사람들도 쉽게 이해할 수 있어야 한다. |  |
| 6 | 미국 달러로 표기되는 코인가격을 한화로 손쉽게 알 수 있어야 한다. |  |
| 7 | 암호화폐 거래를 위한 거래소에 손쉽게 접근할 수 있어야 한다. |  |

# 2.2 요구사항 상세

| 구분코드 | 요구사항 | 상세 |
| --- | --- | --- |
| 1 | API 로딩 및 정렬 | 암호화폐 거래소들에서 제공하는 코인 시세 정보를 정렬한다. 차트로 실시간 거래 변동 추이를 보기 쉽게 제공한다. |
| 2 | 반응형 디자인 반영 | 다양한 접속 디바이스들의 해상도에 따라 페이지 디스플레잉 사이즈도 자동 조절 되도록 설계한다. |
| 3 4 | 회원가입 및 게시판 기능 추가 | MariaDB 연동을 통한 회원/게시판 기능을 제공하며 게시판에는 500kb이하의 파일들을 업로드/다운로드 할수있고 글이 밑으로 계속 쌓이는걸 방지하여 게시글은 페이징 처리를 한다 , 비밀번호는 암호화 처리 되도록 한다. 회원 가입 정보는 필요한 최소한의 사항만으로 제한하며, 게시글/답글 작성은 회원만 가능하다. |
| 5 | 암호화폐 소개 페이지 추가 | 주요 암호화폐들에 대해 알아볼 수 있는 간략한 정보를 제공한다. |
| 4 | 회원정보(비밀번호) 변경 기능 제공 | 상세 회원정보 확인이 가능하도록 하며, 간단히 비밀번호를 변경할 수 있는 기능을 제공한다. |
| 4 | 관리자 페이지_탈퇴 기능 | 현재 가입회원 현황 확인 및, 회원 탈퇴를 희망하는 회원의 탈회 처리가 가능하도록 하는 간략한 페이지를 제공한다. |
| 7 | 주요 거래 사이트 소개 및 바로가기 | API 테이블과 거래소 소개 페이지 모두에서 전자 화폐 거래소에 손쉽게 접속할 수 있도록 하이퍼링크 처리하여 정보 제공. |
| 6 | 환율 계산 기능 | AIP(환율)로딩 및 JS언어를 활용한 환율 계산기 제공 |

# 3. 업무분담

| 이름 | 담당 업무 | 업무 내용 |
| --- | --- | --- |
| 권태준 (팀장) | html+css / Server | 서버/데이터베이스 생성 및 관리, 게시판, 회원가입, 로그인 페이지 및 기능 구현, 코드 통합 작업, 일부 페이지 css 디자인 개선 참여, 팀원 구현 페이지들의 기술적 문제 개선 지원, 반응형 css 최적화 |
| 김혜은 | html+css / JS | 코인 시세 페이지 JS코드 작성, 일부 페이지 css 디자인 개선 참여, |
| 김휘람 | html+css / JS | 네비게이션 바 및 코인&거래소 소개 페이지 조사 및 작성, 사이트 전체 범위 내 아이콘 및 폰트 설정 작업, css 디자인 바탕 작성, 최종 css디자인 정리, 기능 테스트(블랙박스 테스트), 반응형 css 최적화 소개페이지 작성 |

# 4. 설계사양서

4.1 프로세스

4.2 테이블 구조

(1)answer_게시판 답글 DB

(2)post_게시판 게시글 DB

(3)reporter_회원정보 DB

4.3 네이밍 규칙

| 구분 | 내용 | 예시 |
| --- | --- | --- |
| 공통사항 | 1. 가급적 Full name을 사용하되, 너무 긴 단어는 줄인다. 2. 모든 명칭은 영문자 만을 사용한다. 3. 띄어쓰기는 ’_’ 기호로 표시한다. |  |
| 디렉토리 | -flask 규칙에 따라, html파일과 js/css파일을 구분한다. -html파일은 templates 디렉토리 하위에만 작성한다. -js/css파일은 static 디렉토리 하위에 작성한다. | templates templates/sign static |
| 패키지/모듈 | 공통사항에서 지정한 규칙을 따른다. (영문 소문자만을 사용하며, 띄어쓰기는 _로 사용) | main_views.py . . |
| 클래스/메서드 | Html파일의 경우 부트스트랩 예약 클래스명을 사용하되, python 파일등에 대해서는 공통사항에서 지정한 규칙을 따른다. | introduce() connect_data() . . |
| 객체/변수/상수 | 공통사항에서 지정한 규칙을 따른다. (영문 소문자만을 사용하며, 띄어쓰기는 _로 사용) | conn user_list . . |

4.4 디렉토리 구조

| 구분 | 디렉토리 | 파일명 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| html 파일 | ./templates | introduce.html pro.html charts.html . . | 사용자가 실질적으로 접하는 웹페이지들 |
| JS/CSS 파일 | ./static | charts.js introduce.js nav.js pro.css . . | 웹페이지의 디자인/애니메이션 코드들 script src 또는 link rel=”stylesheer” href 등의 구문으로 html 페이지에서 로딩한다. |
| Python(Flask) 파일 | ./views | main_views.py sign_views.py . . | 웹서버 주요 패키지인 Flask 및 mariadb 등을 이용하여 URL 라우팅, 데이터베이스 제어 등을 하는 주요 코드들이 담겨있다. |

4.5 패키지 구조

| 구분 | 패키지명 | 클래스명 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| __init__.py | flask | blueprint config | Flask앱의 인스턴스를 생성하고 인스턴스의 설정값을 저장하고 인스턴스를 리턴해준다. |
| filter.py |  |  | 현재시각의 가독성을 높이기위한 인스턴스의 설정값 |
| form.py | WTForm | StringField TextareaField ... | 클라이언트에서 입력된 폼의 값을 검증하기위해 사용 |
| main_views.py answer_views.py information_views.py manage_views.py question_views.py sign_views.py | flask | bp render_template url_for request | @bp.route를 통한 라우팅 해당 html을 호출하는 render_template - request.args.get()을 통해 클라이언트에서 필요한 데이터변수값을 받는다. |
|  | datetime | datetime | 현재시간 정보를 가져오기위한 모듈 |
|  | werkzeug | redirect | 지정한 블루프린트 함수를 실행시킨다 |
|  | mariadb | connect | 서버와 데이터베이스의 연결을 위한 모듈 |
|  | sys | path | 업로드 폴더의 경로를 가져올 모듈 |
|  | math | ceil | 게시판 페이징에 필요한 올림을 위한 모듈 |
| template | question. | detail.html form.html | 사용자가 등록한 질문을 상세하게 볼 수 있고 새로운 질문을 작성할 폼을 제공 |
|  |  | list.html | 사용자들이 등록한 질문들을 페이징을 구현하여 10개씩 볼 수 있다. |
|  | - | api_onworking.html | 각 코인별 현재 가격과 고가/저가 그리고 최근 거래가격의 차트를 사용자에게 보여준다. |
|  | sign | signup.html | 회원가입을 위한 페이지 및 회원가입 폼 제공 |
|  |  | login.html | 로그인을 위한 페이지 및 로그인 폼 제공 |
|  |  | manage.html | 가입한 회원들을 관리하기위한 관리자 페이지 |
|  |  | information.html | 회원정보수정을 위한 페이지 및 정보수정 폼 제공 |
|  | introduce | introduce.html | 국내외 유명 코인거래소들의 장단점과 링크를 연결해주는 페이지 |
|  |  | introduce_coin.html | 메이저 코인들의 장단점을 소개하는 페이지 |
|  | - | pro.html | 전체 페이지의 네비게이션바 와 Footer를 상속해주기 위한 템플릿 |
|  | - | form_errors.html | 폼 검증에서 에러가 발생할경우 페이지 상단에 오류 메세지를 띄운다. |
| uploads | - | - | 사용자들이 올린 데이터파일을 관리하는 폴더 |

4.6 ERD

-answer(답글)은 post(게시글)의 p_id에 따라 정렬되어 보여짐, post, answer는 회원정보의 nick_name을 불러옴.

# 5. 개발/서비스 환경

| * | 구 분 | 개발 환경 | 서비스 환경 |
| --- | --- | --- | --- |
| S/W | OS | Windows 10 | Windows7 / 10 |
|  |  |  | iOS |
|  |  |  | Android |
|  | 웹서버 | Gunicorn / Nginx | Gunicorn / Nginx |
|  | WAS | Python Flask | Flask 1.1.2 |
|  | 개발언어 | Python 3.8 | Chrome / IE / Edge / safari |
|  |  | HTML 5 |  |
|  |  | CSS 3 |  |
|  |  | Javascript / AJAX |  |
|  |  | Structured Query Language |  |
|  | 프레임워크 라이브러리 | (pip 20.2.3) flask 1.1.2 datetime werkzeug 1.0.1 mariadb 1.0.3 sys math (Requires: Python >= 3.5) | - |
|  | DBMS | MariaDB-10.3.22 | MariaDB-10.3.X UTF-8 |
|  | Tools | GitHub |  |

# 6. 애플리케이션

6.1 애플리케이션 프로시저

(1)

(2)

6.2 서버 및 기타 설정

호스팅 서버  : 아마존 AWS LIGHTSAIL

[AWS 사양]

vCPU = 1 코어

RAM = 512MB

HDD = 20GB SDD

OS = LINUX

# 7. 보완할 점

| 이름 | 보완 사항 | 보완 내용 |
| --- | --- | --- |
| 권태준 | 로그인 | 아이디, 비밀번호 찾기 기능 미구현 |
|  | 페이징 | 페이징이 10개 이상으로 넘어갔을때 생략하는 기능 미구현 |
|  | 데이터베이스 | 데이터베이스에 파일을 업로드할때 서버내에 같은이름의 파일이 있을때의 처리를 비효율적으로 함 |
| 김혜은 | API차트-상세 | API차트 세부 시세차트 미구현 |
|  | JavaScript 코드 | API페이지에 분산된 js코드 통합 및 정리 필요 |
| 김휘람 | 메뉴바 | position에 대한 이해도 미흡 로그인,회원가입 메뉴가 창을 줄였을때 움직이고 반응형일때 매끄럽게 애니메이션 구사하지 못함 |
|  | 코인소개박스 | 바디의 범위와 코인소개 박스와 맞지않음 그로인해 footer에 오류생김 |
|  | 반응형 | 웹일때는 로고가 이미지인 반면 반응형일때 이미지의 마진생겨 클릭범위가 다른영역 침범 그로인해 text로 수정 |
|  | 웹 테마 | 전체적인 분위기 심플, 이미지와 애니메이션을 잘 활용하지 못하였고, 본문 제외하면 어떤사이트인지 구분불가 |

# 8. 참조 (프로그램 실행 화면)

(1)데스크톱 환경

(2)모바일 환경